RESUMEN EJECUTIVO DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Anexo para el Informe General de Aseguramiento de Calidad y Estado del Proyecto

| Proyecto: | AJUDAG | Fecha: | 15 de Julio de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión / Build: | v2.4.0-RC3 | Entorno: | Staging / QA Integrated |
| Responsable QA: | Equipo de Calidad y Pruebas | Estado Global: | APROBADO CON OBSERVACIONES |

1. Resumen de Indicadores Clave (KPIs)

| 88.5% COBERTURA DE CÓDIGO (UNITARIAS) | 98.2% ÉXITO PRUEBAS UNITARIAS | 94.1% ÉXITO PRUEBAS FUNCIONALES | 0 DEFECTOS CRÍTICOS ABIERTOS |
| --- | --- | --- | --- |

2. Resultados del Módulo de Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias evalúan el comportamiento individual de los módulos, componentes y métodos del sistema de forma aislada.

| Módulo / Subsistema | Pruebas Ejecutadas | Exitosas | Fallidas | Cobertura Lineal (%) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y Seguridad | 145 | 145 | 0 | 94.2% | Exitoso |
| Lógica de Negocio y Transacciones | 310 | 305 | 5 | 86.8% | Exitoso |
| Servicios de Integración / API | 180 | 176 | 4 | 85.0% | Exitoso |
| Generación de Reportes y PDF | 95 | 93 | 2 | 88.1% | Exitoso |

3. Resultados del Módulo de Pruebas Funcionales (E2E)

Las pruebas funcionales verifican los flujos de trabajo completos de end-to-end, la interfaz de usuario, las reglas de negocio y los criterios de aceptación acordados con los interesados.

| Flujo / Caso de Uso Principal | Casos Diseñados | Pasados | Fallidos | Bloqueados | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01: Registro y Perfil de Usuario | 25 | 25 | 0 | 0 | Pasado |
| CU-02: Flujo de Modificación y Pago | 40 | 38 | 2 | 0 | Pasado |
| CU-03: Exportación de Datos y Auditoría | 20 | 17 | 1 | 2 | Con Hallazgos |

4. Matriz Resumen de Defectos (Bugs) Detectados

| Severidad | Totales Detectados | Resueltos | Pendientes (Abiertos) | Impacto en Liberación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloqueante / Crítico | 8 | 8 | 0 | Ninguno (Resueltos) |
| Mayor | 15 | 14 | 1 | Bajo (Con Workaround) |
| Menor / Cosmético | 22 | 18 | 4 | Sin impacto funcional |

Conclusión y Dictamen Técnico El software ha alcanzado los umbrales mínimos de calidad requeridos: cobertura unitaria superior al 80% (real: 88.5%), ausencia de errores críticos abiertos y una tasa de éxito funcional del 94.1%. Se recomienda autorizar el pase a producción sujeto al despliegue de la corrección del defecto menor pendiente en el Módulo de Reportes.

| _____________________________________ Líder de Aseguramiento de Calidad (QA) | _____________________________________ Líder de Desarrollo / Arquitectura |
| --- | --- |