|  | República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) Trayecto IV: PNF en Informática |
| --- | --- |

FASE 1:

MATRIZ DE PODER E INTERÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVE

PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO.

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN.

La Matriz de Poder e Interés de los Stakeholders, es una herramienta visual que permite clasificar a las partes interesadas en función de su nivel de influencia y su grado de interés en el proyecto. Esta clasificación ayuda al equipo del proyecto a determinar cómo y con qué frecuencia comunicarse con cada grupo, de modo que los recursos de comunicación se distribuyan de forma eficiente.

Esta Matriz que se presenta a continuación describe cuales son los stakeholders clave del proyecto, y cuáles son las estrategias de gestión a aplicar, para cubrir las expectativas de los beneficiarios.

| Registro de interesados (Stakeholders) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información de identificación |  |  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación de los interesados | Estrategia de Gestión |
| Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Requerimientos | Expectativas | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo |  |
| Medardo A. Guerrero García | Presidente de AJUPTEL | AJUPTEL Carabobo | Estado Carabobo | Patrocinador | El proyecto cumpla con el alcance, tiempo estimado y presupuesto. Que sea un sistema de información y gestión de datos eficiente. Garantizar la protección de los de datos de los agremiados. | Visibilidad del progreso del proyecto. Mejora tangible en la atención a los asociados. Sistema que facilite la gestión administrativa de la asociación. Sistema sea amigable y fácil de usar. | Alto | Alto | Todas las fases | Interno | Reuniones de avances del proyecto. Entregas parciales validadas y aprobadas por el patrocinador. |
| Ing. Gabriel Falcón | Director de Tecnología (AJUPTEL) | AJUPTEL Carabobo | Estado Carabobo | Rol Super administrador | -Que la plataforma tecnológica sea segura y amigable. - Recibir capacitación técnica adecuada, para dar soporte al sistema | - Mantener estandarizada la plataforma tecnológica. - Monitorear el buen funcionamiento del sistema. - Poder dar soporte futuro al sistema. | Alto | Alto | Todas las fases | Interno | Reuniones de avances. Reportes de pruebas del sistema. Chequeo de entregables parciales, para verificar su correcta funcionalidad. |
| Osvaldo Reyes | Junta Directiva | AJUPTEL Carabobo | Estado Carabobo | Stakeholder Rol Ejecutivo en el sistema | Supervisar que el proyecto cumpla con el alcance, tiempo estimado y presupuesto, según la decisión aprobada en junta directiva -Que el sistema genere reportes para la toma de decisiones | -Que el sistema facilite la gestión de los datos. -El sistema entregue reportes estratégicos que contribuyan a la toma de decisiones de la junta directiva -El sistema permita consultar datos de asociados, proveedores, y voceros | Alto | Alto | Ejecución | Interno | Socializar avances en reuniones de seguimiento. |
| Sra. Benilde Domínguez | Secretaria | AJUPTEL Carabobo | Estado Carabobo | Stakeholder Rol Administrador en el sistema | -Sistema fácil de usar para consultar, ingresar y modificar datos, de asociados, proveedores y voceros. -Genere reportes en poco tiempo. -Sistema que permita publicar información importante para la asociación | -Que el sistema permita consultar datos de forma rápida. -Que el sistema permita publicar información institucional de vital importancia para sus asociados. -Automatización de procesos manuales del sistema -Gestionar los diversos roles de acceso a los miembros de la asociación | Bajo | Alto | Ejecución | Interno | Capacitar al administrador en las funcionalidades del sistema y gestión de roles |
| Asociados | Jubilados Pensionados Familiares | AJUPTEL Carabobo | Estado Carabobo | Stakeholder Rol asociado en el sistema | Sistema que facilite los tramites realizados por los asociados | Sistema fácil de usar para personas de la tercera edad. El sistema permita estar informados y gestionar sus trámites de forma sencilla | Bajo | Alto | Lanzamiento | Interno | Capacitar mediante manuales de usuario y jornadas de capacitación. |
| Voluntarios AJUPTEL | Personal Operacional de la institución | AJUPTEL Carabobo | Estado Carabobo | Stakeholders Rol Operacional | Sistema que facilite la gestión de los datos e información de interés para los asociados. | -Sistema permita editar, consultar datos de los asociados. -Sea un sistema fácil de usar para el personal operacional -El sistema permita actualizar la información importante para los asociados | Bajo | Alto | Lanzamiento | Interno | Capacitar al equipo de trabajo, para el uso correcto del sistema en la fase de lanzamiento |
| CANTV - Departamento de Gestión Humana | Ente Externo Clave | CANTV | Caracas | Ente externo que tramita los beneficios de los asociados | Recibir solicitudes de los tramites de los asociados y jubilados de forma rápida | -Recibir la documentación relacionada con los tramites de los asociados vía correo. -Tener los reportes requeridos e información de gestión de tramites de los asociados de forma rápida y segura. | Bajo | Alto | Lanzamiento | Externo | Realizar una reunión inicial de alineamiento antes del lanzamiento. |
| APS (Atención Primaria de Salud) | Ente Externo Clave | Servicio de Atención de salud | Estado Carabobo | Ente externo que se encarga de los servicios de salud de la asociación | Informar a los asociados sobre los servicios de salud que brindan a los asociados | Que el sistema informe sobre los servicios de salud que brinda la APS para que puedan gestionar su atención medica | Bajo | Alto | Ejecución | Externo | Coordinar con APS la publicación de sus servicios en el sistema |

Matriz de Poder e interés.

Posterior al registro de los Stakeholders, se pudo obtener la siguiente matriz:

Con los siguientes resultados;

Cuadro Superior derecho (Alto poder de Influencia- Interés alto):

- Tres Stakeholders requieren gestión y seguimiento cercano del proyecto, chequeo de los entregables, y validar el avance del proyecto.

Cuadro Inferior derecho (Bajo poder de Influencia- Interés alto):

- Cinco interesados necesitan mantenerse informados y capacitados sobre el proyecto, pero sin influencia en las decisiones estratégicas del proyecto.

Cuadro Superior izquierdo (Alto poder de Influencia- Interés bajo):

- Ningún interesado con alto poder de influencia muestra poco interés en el proyecto

Cuadro inferior izquierdo (Bajo poder de Influencia- Interés bajo):

- Ningún interesado con bajo poder de influencia muestra poco interés en el proyecto