## Slide 1
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA (UNETI)
VICERRECTORADO ACADEMICO
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTEL), REGIÓN CARABOBO
.
Tutor Académico: | Autores:
Ing. Luis Rivas Algueida Tutor Institucional: Ing. Gabriel Falcón | Caraballo, Nattier C.I.- 16.225.080 Linares Jorge Luis C.I.- 4.857.936 López, Cindia C.I.- 13.019.951 Mujica Luis Francisco C.I.- 7.090.613
Julio 2026
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 2
Kick-off - Lean Inception
Información del Proyecto
Nombre:
Sistema de Información Web Responsive para AJUPTEL
Cliente:
AJUPTEL Carabobo
Inicio:
Febrero 2026
Finalización:
03 de julio de 2026
Participantes
Patrocinador
Sr. Medardo Guerrero - Presidente
Product Owner
TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master
TSU. Cindia López
Desarrollador Backend
TSU. Jorge Linares
Desarrollador Frontend
TSU. Luis Mujica
Director Tecnología
Ing. Gabriel Falcón
Agenda del Workshop
Lunes
Kick-off, Visión del Producto
Martes
Personas, Objetivos del Producto
Miércoles
Viajes de Usuario, Brainstorming
Jueves
Revisión Técnica, Secuenciador
Viernes
Canvas MVP, Showcase
Objetivo del Workshop: Centralizar datos de asociados | Automatizar gestión | Mejorar atención a adultos mayores | Integrar IA
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 3
Visión del Producto
Plantilla de Visión del Producto
PARA
Asociados jubilados/pensionados de CANTV, personal administrativo y junta directiva de AJUPTEL
QUIENES
Enfrentan gestión de datos fragmentada en Excel, con riesgo de pérdida y lentitud en atención
NUESTRO
Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTEL
ES
Plataforma integral de gestión con inteligencia artificial
QUE
Centraliza, automatiza y protege información de asociados, familiares, voceros y proveedores
A DIFERENCIA DE
Sistemas de hojas de cálculo manuales y dispersos
NUESTRO PRODUCTO
Ofrece transformación digital inclusiva con atención digna y eficiente para personas de la tercera edad
Declaración de Visión
"Consolidar a AJUPTEL Carabobo como referente de transformación digital inclusiva, mediante un Sistema de Información web inteligente que automatiza, centraliza y protege su información estratégica, transformando la gestión administrativa en un servicio digno y eficiente para personas de la tercera edad, con experiencia interactiva mediante Inteligencia Artificial."
Puntos Clave del Producto
✓ Gestión integral de asociados
✓ Control de familiares y voceros
✓ Administración de proveedores
✓ Autenticación segura por roles
✓ Importación/exportación de datos
✓ Reportes estratégicos ejecutivos
✓ Agente conversacional con IA
✓ Escaneo de documentos móvil
✓ Portal web para asociados
✓ Notificaciones push
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 4
El Producto ES - NO ES - HACE - NO HACE
ES
• Sistema web de gestión de datos
• Plataforma centralizada de información
• Interfaz intuitiva y responsiva
• Sistema con inteligencia artificial
• Portal web institucional
NO ES
• App móvil nativa (en esta fase)
• Gestión de nómina
• Sistema de gestión hospitalaria
HACE
• Registro de asociados, familiares, voceros y proveedores
• Control de acceso por roles (RBAC)
• Importación/exportación de datos (Excel, PDF, CSV)
• Generación de reportes estratégicos
• Escaneo de documentos desde móvil
• Agente conversacional con IA
• Notificaciones push
NO HACE
Integración con CANTV
Gestión de seguros
Gestión Bancaria
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 5
Personas del Sistema
Una persona representa a un usuario del producto, describiendo su rol, características y necesidades.
Patrocinador / Presidente
Rol: Ejecutivo
Sr. Medardo Guerrero
Perfil
Líder de la asociación, toma decisiones estratégicas, busca mejorar la atención a los asociados
Comportamiento
Preocupado por la eficiencia, visibilidad del progreso, protección de datos y mejora tangible
Necesidades
• Reportes ejecutivos
• Visibilidad del proyecto
• Mejora en atención a asociados
• Toma de decisiones basada en datos
Secretaria General /
Rol: Operacional
Sra. Benilde Domínguez
Perfil
Gestiona actas, documentos formales, comunicación con entes externos y registro de datos
Comportamiento
Necesita sistema fácil de usar, consultas rápidas, publicación de información institucional
Necesidades
• Gestión de datos de asociados
• Publicación de información
• Automatización de procesos
• Reportes rápidos
Director de Tecnología /
Rol: Super Admin
Ing. Gabriel Falcón
Perfil
Profesional técnico, dará soporte futuro al sistema, monitorea la plataforma tecnológica
Comportamiento
Metódico, preocupado por la seguridad, estandarización tecnológica y capacitación
Necesidades
• Capacitación técnica
• Soporte futuro del sistema
• Monitoreo del funcionamiento
• Estandarización
Personal de alto nivel /
Rol: Admin
Personal con roles especiales
Perfil
Personal que gestionará los roles del Sistema, dara accesos privilegiados a cada usuario segun rol
Comportamiento
Necesitan interfaz adaptada, para gestionar roles, y gestión administrativa del sistema
Necesidades
• Consultar información de los usuarios
• Dar o quitar acceso a usuarios segun su rol.
•Tener acceso al modulo de administracion del sistema
• Accesibilidad a las funcionalidades del sistema
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026
Usuario Final /
Rol: Asociado
Asociados Jubilados
Perfil
Adultos mayores, jubilados de CANTV, necesitan acceso sencillo a su información personal
Comportamiento
Necesitan interfaz adaptada, botones grandes, texto claro, proceso sencillo de trámites
Necesidades
• Consultar información personal
• Enviar documentos
• Recibir notificaciones
• Agente conversacional

## Slide 6
Objetivos del Producto
Si tuviéramos que resumir el producto en tres objetivos para el negocio, ¿cuáles serían?
1
Centralizar la información de todos los asociados, jubilados, sobrevivientes, familiares, voceros y proveedores en una única base de datos relacional (MySQL), eliminando la dispersión actual en hojas de Excel.
2
Automatizar los procesos de gestión de datos implementando un CRUD completo que sea fácil de usar para el personal administrativo, reduciendo el tiempo de gestión en un 70%.
3
Mejorar la comunicación con los asociados a través de un sistema web responsive accesible desde computador o smartphone, con agente conversacional IA para adultos mayores.
Métricas Clave
70%
Reducción en tiempo de gestión administrativa
<1%
Tasa de errores de registro
(vs 15% actual)
100%
Control de datos con historial de modificaciones
24/7
Disponibilidad de información para asociados
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 7
Viajes de Usuario
El viaje describe el camino que sigue un usuario a través de una secuencia de pasos para alcanzar una meta.
Patrocinador (Presidente)
🎯 Evaluar estado de la asociación
1
Iniciar sesión
Login seguro
2
Navegar a reportes
Dashboard ejecutivo
3
Filtrar por período
Filtros avanzados
4
Analizar métricas
Gráficos y KPIs
5
Exportar reporte
PDF/Excel
Secretaria (Administradora)
🎯 Registrar nuevo asociado
1
Acceder módulo asociados
Navegación
2
Completar formulario
Formulario con validaciones
3
Verificar duplicados
Detección IA
4
Guardar registro
Confirmación
5
Generar reporte
Exportación
Asociado (Jubilado)
🎯 Consultar información personal
1
Iniciar sesión
Login
2
Acceder portal
Dashboard personal
3
Ver datos
Información
4
Escanear documento
Cámara móvil
5
Enviar documento
Email/Cloud
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 8
Brainstorming de Funcionalidades
El usuario está tratando de hacer algo, por lo que el producto debe tener una funcionalidad para eso. ¿Qué funcionalidad sería?
Gestión de Asociados
• Registrar asociado
• Editar información
• Buscar asociados
• Eliminar lógico
• Gestionar familiares
• Gestionar voceros
• Gestionar proveedores
Autenticación y Seguridad
• Inicio de sesión
• Gestión de roles
• Control de permisos
• Bitácora de accesos
• Bloqueo por intentos fallidos
IA y Automatización
• Agente conversacional
• Detección de duplicados
• Sugerencias inteligentes
• Autocompletado
Reportes y Análisis
• Reportes por edad
• Crecimiento mensual
• Distribución por tipo
• Situación social
• Exportar múltiples formatos
Documentos y Escaneo
• Escaneo móvil
• Bandeja digital
• Envío por email
• Almacenamiento cloud
Importación/Exportación
• Importar Excel/PDF
• Exportar Excel/PDF/CSV/JSON
• Sincronización automática
Web Pública y Notificaciones
• Página informativa
• Misión/visión/valores
• Notificaciones push
• Portal asociados
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 9
Priorización de Funcionalidades - MoSCoW
MUST HAVE
Imprescindibles
• Autenticación y roles (Seguridad)
• Registrar asociado (Asociados)
• Consultar asociado (Asociados)
• Gestionar familiares (Asociados)
• Importar datos históricos (Datos)
• Página web pública (Web)
SHOULD HAVE
Importantes
• Agente conversacional (IA)
• Detección de duplicados (IA)
• Generar reportes (Reportes)
• Escaneo de documentos (Documentos)
• Exportar datos (Datos)
COULD HAVE
Deseables
• Sugerencias inteligentes (IA)
• Notificaciones push (Notificaciones)
• Bandeja digital (Documentos)
• Sincronización automática (Datos)
WON'T HAVE
Fuera de alcance
App móvil nativa (Fase 2)
Integración con CANTV
Gestión de salud
Gestión social
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 10
Revisión Técnica, de Negocio y UX
Esta revisión analiza cómo se siente el equipo con respecto a la comprensión técnica, de negocio y de experiencia de usuario de cada funcionalidad.
$ = Valor de Negocio | E = Esfuerzo Técnico | ♥ = Valor de UX | El color y marcado ayudarán a priorizar, estimar y planificar
Registro de asociados
Permite registrar y gestionar información básica de cada asociado
Negocio
Alto
Esfuerzo
Medio
UX
Alto
Autenticación y roles
Sistema de login seguro con control de acceso basado en roles (RBAC)
Negocio
Alto
Esfuerzo
Medio
UX
Medio
Importación de datos
Importación masiva desde Excel y PDF con validaciones automáticas
Negocio
Alto
Esfuerzo
Alto
UX
Medio
Agente conversacional
Chatbot con IA para asistir a adultos mayores con preguntas prediseñadas
Negocio
Medio
Esfuerzo
Alto
UX
Alto
Escaneo de documentos
Captura y mejora de imágenes de documentos desde cámara móvil
Negocio
Medio
Esfuerzo
Medio
UX
Alto
Reportes ejecutivos
Generación de reportes estratégicos para la junta directiva
Negocio
Alto
Esfuerzo
Medio
UX
Medio
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 11
Secuenciador de Funcionalidades
El Secuenciador organiza las funcionalidades y la secuencia de validación incremental del producto.
MVP Base
Marzo 2026
• Autenticación
• CRUD Asociados
• Roles básicos
• Web pública
Gestión Admin
Abril 2026
• Familiares/Voceros
• Importación Excel
• Reportes básicos
• Proveedores
IA y Documentos
Mayo 2026
• Agente conversacional
• Detección duplicados
• Escaneo documentos
• Exportación
Portal Asociados
Junio 2026
• Portal personal
• Notificaciones
• Bandeja digital
• Consulta datos
Despliegue Final
Julio 2026
• Pruebas finales
• Capacitación
• Entrega operativa
• Soporte
→ Progreso del Desarrollo →
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 12
Canvas MVP
Marco visual que ayuda al equipo a alinear y definir la estrategia MVP, la versión más simple del producto.
• Sistema web responsive que centraliza y automatiza la gestión de datos de asociados con IA para adultos mayores
1. Propuesta de Valor
• Asociados jubilados/pensionados
• Personal administrativo operacional
• Junta directiva (ejecutivos)
• Familiares de asociados
2. Segmentos de Clientes
• Aplicación web responsive
• Acceso móvil/tablet
• Soporte técnico presencial
• Capacitaciones grupales
3. Canales
• Agente conversacional IA
• Manuales de usuario adaptados
• Soporte técnico
• Capacitación personalizada
4. Relaciones con Clientes
• Financiamiento institucional
• Ahorro operativo (eficiencia)
• Valor intangible (satisfacción)
5. Fuentes de Ingresos
• Equipo de desarrollo (4 personas)
• VPS y almacenamiento cloud
• Base de datos MySQL
• Frameworks Angular/NestJS
6. Recursos Clave
• Desarrollo de software
• Migración de datos históricos
• Capacitación de usuarios
• Soporte post-implementación
7. Actividades Clave
• AJUPTEL Carabobo (cliente)
• UNETI (universidad)
• CANTV (ente externo)
• APS - Atención Primaria de Salud
8. Socios Clave
• Servicios profesionales: $24,250
• Hosting: $76,80/año
• Almacenamiento cloud: $60/año
• Capacitación: $300
• Contingencia (10%): $2,649
9. Estructura de Costos
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 13
Showcase - Lean Inception
Resultados del workshop y próximos pasos para el desarrollo del Sistema AJUPTEL
Resultados del Workshop
✓ Visión del producto definida
✓ Personas identificadas (5 stakeholders)
✓ Objetivos priorizados (6 objetivos)
✓ Viajes de usuario mapeados (3 flujos)
✓ Funcionalidades agrupadas (7 grupos)
✓ Secuenciador definido (5 releases)
✓ Canvas MVP completado
✓ Priorización MoSCoW realizada
Próximos Pasos
1
Desarrollo MVP
Implementar funcionalidades prioritarias: autenticación, CRUD asociados y web pública
2
Pruebas Piloto
Realizar pruebas con usuarios reales en AJUPTEL Carabobo
3
Iteración y Mejora
Recopilar feedback y ajustar funcionalidades según necesidades reales
Cronograma Estimado
Marzo 2026
MVP Completo
Funcionalidades básicas operativas
Abril 2026
Incremento 1
Gestión administrativa completa
Mayo 2026
Incremento 2
IA y escaneo de documentos
Junio 2026
Incremento 3
Portal asociados y notificaciones
Julio 2026
Versión Final
Despliegue y entrega operativa
El Lean Inception ha permitido definir claramente el MVP y la estrategia de desarrollo para AJUPTEL, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades reales de los usuarios y genere valor para la asociación.
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026

## Slide 14
Lean Inception - Sistema de Información Web Responsive para AJUPTEL, Región Carabobo
✓ Visión del producto alineada con las necesidades de AJUPTEL Carabobo
✓ Stakeholders clave identificados y estrategias de comunicación definidas
✓ MVP claramente delimitado con funcionalidades Must Have priorizadas
✓ Arquitectura tecnológica definida: Laravel + Vue.js+ MySQL 8.0
✓ Roadmap de 5 releases desde marzo hasta julio de 2026
✓ Presupuesto estimado: $29,139.00 USD con contingencia del 10%
✓ Enfoque en inclusión digital para adultos mayores con IA conversacional
PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS
Conclusiones y Próximos Pasos
Lean Inception - AJUPTEL Carabobo | UNETI 2026
Configurar entorno Docker
Proyecto base Larael 13
POC Agente Conversacional
Proyecto Laravel+JavaScript
Definir estándares de código
Modulos funcionales